Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | v | - Sau khi bắt đầu live thì hệ thống có chuyển trạng thái hay không? - Thời gian bắt đầu phiên lai phải nằm trong tương lai hay không? - Trước giờ bắt đầu trạng thái chuyển thành “Sắp diễn ra” khoảng cách là bao lâu? |
| -LS03 | ☐ | v | - Với sản phẩm tồn kho còn lại 1, nếu có 2 hoặc nhiều người đặt cùng lúc thì hệ thống sẽ xử lí thế nào? (Race condition) - Nếu như mạng bị rớt mà người dùng bấm mua nhiều lần thì đơn hàng được xử lý như thế nào khi ko được tồn tại trùng hàng? (Idempotency) |

Dữ liệu mở khóa - chỉ đọc sau khi hoàn thành Nhiệm vụ 1: Product Owner xác nhận LS01 chỉ cần trạng thái 'Sắp diễn ra'; việc tự chuyển sang trạng thái khác khi đến giờ phát thuộc một Story khác. Với LS03, nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công; đơn còn lại nhận thông báo hết hàng.

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Với LS01 và LS03, nêu ngắn nguyên nhân các phiếu chênh lệch (phạm vi, độ phức tạp, rủi ro hoặc thông tin chưa rõ), rồi chọn một Story Point cuối cùng trong dãy 1, 2, 3, 5, 8 và so với LS02. Không lấy trung bình, không chốt theo số đông.

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

Điền Story Point cuối cùng và lý do ngắn (nguyên nhân chênh lệch, so với LS02) vào bảng; dòng LS02 đã điền sẵn làm mẫu.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Vì vấn đề chuyển trạng thái sẽ do 1 story khác làm và story này chỉ tạo phiên live |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Có rủi ro khi có nhiều người đặt cùng lúc khi đó phải xử lý trường hợp còn 1 sản phẩm |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Một thành viên đề xuất: 'Để dễ lập lịch, nhóm cố định 1 Story Point = 4 giờ cho mọi User Story.' Hãy giải thích vì sao đề xuất này sai. Viết 2–3 câu: Story Point thật ra đo điều gì, và nhóm dùng Velocity để dự báo khối lượng Sprint như thế nào mà không đổi SP sang giờ.

Phát hiện cách hiểu sai: “1 Story Point = 4 giờ” là đơn vị đo độ phức tạp, khối lượng công việc và sự rủi ro khi thực hiện chứ không phải là đơn vị đo thời gian cụ thể. Vì vậy cần sử dụng kết hợp với Velocity để có thể cam kết được năng lực của đội nhóm để dễ dàng dự báo khối lượng Sprint mà không đổi SP sang giờ.

4. Quy tắc và hướng dẫn

- Story Point là ước lượng tương đối; không dùng công thức cố định để đổi sang giờ hoặc ngày công.

- LS02 = 3 SP là Reference Story. Khi chốt các Story khác, phải nêu chúng nhỏ hơn, tương đương hay lớn hơn LS02; chỉ dùng 1, 2, 3, 5, 8.